### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření“

Datum zadání VZ 09/2016

Zadavatel: Obec Suchá Loz

# Obsah zadávací dokumentace

1.	Základní identifikační údaje projektu a zadavatele	3

2.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	4

3.	Obchodní podmínky	5

4.	Požadavky na varianty nabídek	15

5.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	15

6.	Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky	16

7.	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	18

8.	Doba a místo plnění zakázky:	18

9.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	19

Přílohy:

- Projektová dokumentace

- Výkaz výměr

# Základní identifikační údaje projektu a zadavatele

| Název veřejné zakázky: | Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Obec Suchá Loz |
| - IČ zadavatele: | 00291374 |
| Sídlo zadavatele: | Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Bc. Václav Bujáček – starosta obce |
| Telefon | 737 779 377 |
| email: Adresa internetového profilu zadavatele: | starosta@suchaloz.cz https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecSuchaLoz |
| Administrátor veřejné zakázky | MAS Východní Slovácko, z.s. |
| Sídlo: | Suchá Loz 72 Suchá Loz 687 53 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavel Rada |
| Telefon, fax: | 605 820 358 |
| email: | radapavel@email.cz |
| Za zadavatele: |  |
| V Suché Lozi, dne 26. 9. 2016 |  |
| ....................................................... |  |
| Bc. Václav Bujáček starosta obce |  |

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem projektu je rozšíření sběrného dvoru v obci Suchá Loz. V rámci záměru bude realizováno rozšíření sběrného dvora umístěného na pozemku p.č. 3153 v k.ú. Suchá Loz. Ze stavebního hlediska se jedná o provedení oplocení, brány, zpevněných ploch, přístřešku, vsakovací studny přesně specifikované v projektové dokumentaci. Součástí zakázky je také dodávka odpovídajících nádob na sběrný dvůr.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

- Kód CPV – 45000000 - 7, název – stavební práce

- Kód CPV – 34928480 – 6, název – Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky

- Kód CPV – 45342000 – 6, název – Instalace a montáž oplocení

Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro kompletní provedení díla dle projektové dokumentace zpracované společností Vozár, s.r.o. Havlíčkov 877, Uherský Brod, 688 01, projektant Ing. M. Vozár.

b) OBCHODNÍ PODMÍNKY  –  NÁVRH  SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO Č. ...

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na zhotovení díla

„Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření“

Objednatel  :	Obec Suchá Loz

Sídlo:	Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz

Zastoupený :	Bc. Václav Bujáček, starosta

Adresa pro doručování :	Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz

Bankovní spojení :	000000 - 8926 -721/0100

IČ :	00291374

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:.

Sídlo:

IČ :

DIČ :

Zastoupený :

Bankovní spojení :

Zapsaný v obchodním rejstříku   vedeném  Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ...........

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I.Předmět plnění

( 1 )   Předmětem smlouvy je provedení díla, tj. realizace stavby „Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření " dle podmínek a požadavků uvedených v projektové dokumentaci pro stavební povolení zpracované projekční firmou: Vozár, s.r.o., Havlíčkova 877, 688 01 Uherský Brod.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné:

-    provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby tak k jejímu

předání objednateli

- čistění veřejných komunikací

- úhradu všech spotřebovaných médií, které budou nutné během výstavby

- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení)

- vyhotovení povinné publicity (plakát o velikosti A3, dle pravidel publicity OPŽP 2014 - 2020) s umístěním na staveniště

( 2 )   Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů, pokud to okolnosti dodávky díla vyžadují.

( 3 )   Práce, které ve výkazu výměr obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí se nazývají vícepráce. Za vícepráce nelze považovat práce a dodávky, které jsou nezbytné pro bezvadné provedení celého díla (např. uvedení komunikací do původního stavu v místě stavby porušené, vytýčení stávajících sítí apod.). Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje se nazývají méněpráce. Odsouhlasení víceprací bude předcházet zápis ve stavebním deníku.

( 4 )   Dojde –li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle doporučených cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby. Veškeré vícepráce musí být konzultovány a odsouhlaseny s TDI, či investorem.

( 5 )   Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli dodatek k PD a přesný výkaz prací těchto změn k  odsouhlasení. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle doporučených cen RTS Brno vztahující se k období realizace.

( 6 )   Po odsouhlasení víceprací, změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i úpravu termínu předání díla (bude-li to charakter změn vyžadovat a ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.

( 7 )    Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. V. této smlouvy. Dále strany sjednávají, že objednatel je povinen převzít dílo i v případě, kdy dílo či předmět díla vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, přičemž v tomto případě v protokolu a předání a převzetí díla budou tyto vady a nedodělky specifikovány vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.

II. Doba a místo plnění

( 1 )   Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Předpokládané zahájení prací:          			10/2016

Předpokládaný termín dokončení prací: 		16. 12. 2016

( 2 )    Místem plnění je:                	     		k.ú. Suchá Loz, č.p. 3153

III. Cena díla

( 1 )	Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

( 2 )	Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré nálady zhotovitele   nezbytné k realizaci díla a je závazná do 16.12.2016

Dle čl. I. Předmět plnění této smlouvy  činí :

| Cena díla celkem |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Cena celkem vč. DPH |  |

( 3 )    Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

( 4 )    Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci obchodních podmínek – Návrhu  smlouvy o dílo.

( 5  )   Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a  položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

IV. Způsob provádění díla

( 1 )   V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :

- za zhotovitele ve věcech smluvních :

b)   za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:

c)   za objednatele ve věcech smluvních :     Bc. Václav Bujáček

d)   za objednatele ve věcech technických:   Bc. Václav Bujáček

( 2 )   Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

( 3 )  Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.

( 4 ) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

( 5 )   Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu . Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i  oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stav. deníku obdrží po ukončení díla objednatel.

( 6 )   Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván a telefonicky na tento zápis upozorněn.

( 7 )   Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 Stavebního zákona v platném znění.

( 8 )    V průběhu realizace díla se budou konat pravidelné kontrolní dny stavby, vždy alespoň jednou za 14 dnů. Termín konání kontrolních dnů bude stanoven při předání staveniště. Každá ze stran může požádat o konání mimořádného kontrolního dne vždy nejméně 3 dny předem.

V. Platební a fakturační podmínky

( 1 )   Smluvní strany sjednávají, že financování díla bude provedena ve 2 daňových dokladech (fakturách).

- První faktura bude vystavena po prostavěnosti 50 % z celkové hodnoty zakázky.

- Druhá faktura bude vystavena po protokolárním převzetí díla. Převzetí díla bude provedeno dle Čl. VI, odst. 4.

Přílohou daňových dokladů bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzen zhotovitelem a objednatelem. Obsahové náležitosti faktury jako účetního a daňového dokladu vychází ze zákonných podmínek. Položkový soupis musí odpovídat položkám vysoutěženým z cenové nabídky.

( 2 )   Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla :

( 3 ) Splatnost faktury je dohodnuta do 30 – ti dnů ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

( 1 )   Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli stavební povolení vč. vyjádření všech dotčených orgánů a   projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

( 2 )   Zařízení staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel v termínu výstavby. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Úhrada energií bude hrazena na základě spotřeby uvedené na odpočtovém elektroměru a vodoměru instalované zhotovitelem díla na základě přihlášky k odběru u správců sítě.

( 3 )   O termínu předání - převzetí dokončeného díla vyrozumí zhotovitel objednatele písemně  a telefonicky 5 dnů předem.

( 4 )   O předání -  převzetí dokončeného díla, musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

( 5 )   Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu.

( 6 )   Zhotovitel spoluzodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady,  které jsou výsledkem jeho činnosti. Po skončení stavebních prací provede zhotovitel úklid pozemku dotčeného dokončovacími pracemi.

( 7 )   Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování okolí stavby.

( 8 )  Za složený materiál zodpovídá zhotovitel. Odstranění škod na uskladněném materiálu a případné škody při nevhodné manipulaci hradí zhotovitel.

( 9 )  Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé (vč. identifikačních údajů), kteří se na plnění veřejné zakázky podíleli, a to do 30 dnů od splnění smlouvy.

( 10 ) Zhotovitel je v rámci komplexní zakázky zajistit zpracování povinné publicity - pamětní desku, dle podmínek poskytovatele dotace.

VII. Sankce za porušení podmínek smlouvy

( 1 )   Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.

( 2 )   V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

( 3 )   Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-.Kč za každý den prodlení a každou vadu.

( 4 )   Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení.

( 5 )   Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý den prodlení.

( 6 )   Udělení smluvní pokuty nevylučuje právo zadavatele na úhradu vzniklých škod.

VIII. Vady díla a záruční podmínky

( 1 )   Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby :

- práce HSV a  PSV	             90 měsíců

- Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem popř. smlouvou o dílo.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

( 2 )   Dílo může být zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

( 3 )   Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato

smlouva nestanoví jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

( 4 )   Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění ve smyslu bodu VIII/1 až VIII/3 nejpozději do 5 dnů  po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

( 5 ) Pokud dodavatel způsobí svou činností při realizaci činnosti (např. nedodržením technických parametrů) odebrání dotace objednateli zakázky, bude toto považováno za škodu způsobenou objednateli zakázky, zavazuje se zhotovitel k plné náhradě celé takto vzniklé škody.

IX. Závěrečná ustanovení

( 1 )   Tato smlouva zaniká :

- dohodou smluvních stran,

- splněním účelu, na který byla uzavřena,

- jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,

- zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.

( 2 )   Návrh na odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné podat v případě :

- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení

- nepředání staveniště před zahájením prací na díle

( 3 )   Jednostranné odstoupení objednatele je možné v případě, že :

a) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje projektovou     dokumentaci, technologické postupy a předpokládané technické normy nebo výrazně prodlužuje dohodnuté termíny plnění díla

b) postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a) hrozí vznik škody.

( 4 )	Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci neobdrží do 30 dnů od objednatele kladné stanovisko,  postupuje podle Obchodního zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.

( 4 )	Zhotovitel se zavazuje, že umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona                   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovatel dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komise, Evropskému účetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému  Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům)do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou.

( 5 )   Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.

( 6 )   Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

( 7 )   Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

( 8 ) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu  v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější.

( 9 )  Realizace projektu bude provedena pouze v případě získání dotace z OPŽP, proto si objednatel vyhrazuje právo nepodepsat Smlouvu o dílo v případě nepřiznání dotace.

V Suché Lozi, dne     ...........................................................

Objednatel:                                                  .....................................................

Zhotovitel: 					.....................................................

Přílohy:

Příloha č. 1  - Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

# Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek obsažených ve výkazu výměr.  Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby a dokončení díla bez vad a nedodělků včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení stavby.

Nabídková cena bude členěna v souladu s předaným výkazem výměr.

V případě, že uchazečem nebudou oceněny všechny položky soupisu prací nebo bude některá položka oceněna 0,-, bude nabídka považována za neúplnou, což znamená porušení zadávacích podmínek. V důsledku toho musí být nabídka vyřazena podle § 76, odstavce 1 zákona. V případě jakéhokoli nesouladu mezi slepým rozpočtem zadavatele a oceněným soupisem požadovaných prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kubatur může hodnotící komise nabídku vyřadit z dalšího posuzování.

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.

Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat stavební práce nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci obchodních podmínek – Návrhu smlouvy o dílo.

# Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. V případě jakéhokoliv rozporu mezi tištěnou a elektronickou formou nabídky je prioritní tištěná forma nabídky).

- Nabídka bude podána ve dvou vyhotovení v tištěné podobě a jednou na CD (jeden soubor formátu PDF, který odpovídá listinné podobě - návrh smlouvy o dílo ve formátu WORD a nabídkový rozpočet ve formátu XLS) a bude uložena v uzavřené obálce, která bude označena názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“ a dále označena adresou a identifikačními údaji uchazeče

- Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

- Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY

- Obsah nabídky

- Vyplněný krycí list nabídky – viz. příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Podepsaný a vyplněný závazný text „Návrhu smlouvy o dílo“ oprávněným zástupcem uchazeče

- Položkový rozpočet v členění dle výkazu výměr doloženého v zadávací dokumentaci.

- Kvalifikační předpoklady v rozsahu uvedeném ve výzvě k podání nabídky:

- Základní kvalifikační předpoklady:

1.1.		Doložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů –  viz. příloha č. 2  zadávací dokumentace – doložit originál

2. Profesní kvalifikační předpoklady:

2.1.		Kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán ne starší

90- ti dnů

2.2.		Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

3.	Předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele    splnit veřejnou zakázku – viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace – doložit originál

- Požadavek na uvedení subdodavatelů

Zadavatel požaduje od dodavatele v nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které hodlá realizovat prostřednictvím subdodavatelů (dle § 44 odst. 6 zákona) včetně jejich identifikačních údajů. Seznam subdodavatelů spolu s objemem jimi zajišťovaných prací uvede dodavatel jako samostatnou část své nabídky.

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

# Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:

Nejnižší nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH

Vítězem zadávacího řízení bude určen uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.

# Doba a místo plnění zakázky:

Místo plnění: 					 	 Obec Suchá Loz

Předpokládaný termín zahájení: 		          	 10/2016

Termín ukončení: 		                                	 16. 12. 2016

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci je možno požadovat písemnou či mailovou formou u zástupce zadavatele tj. společnosti MAS Východní Slovácko, z.s a to nejpozději 4 pracovní dny před (tj. 5. 10. 2016 do 16 hodin a to elektronickou formou na email: radapavel@email.cz či písemnou formou na sídlo společnosti MAS Východní Slovácko, z.s. /Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz) uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zástupce zadavatele odpoví na tyto dotazy do 2 pracovních dnů po obdržení písemné či mailové žádosti o dodatečné informace.

Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Místo stavby je volně přístupné.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12. 10. 2016 do 10:00 hod

Místo předání nabídek: Kancelář Obecního úřadu, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz.

Otevírání obálek se uskuteční dne 12. 10. 2016 v 10:00 hod v kanceláři OU Suchá Loz, Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. V souladu s § 43 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na dobu 2 měsíců.

Předpokládaná cena zakázky				2 727 000,- Kč bez DPH

Práva zadavatele:

- Soutěž zrušit

- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky

- Odmítnout veškeré předložené nabídky

- Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži

PŔÍLOHA Č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

# pro veřejnou zakázku

„Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření“

(název veřejné zakázky)

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Oprávněný zástupce (č. telefonu, e-mail) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| ###### Celková nabídková cena bez DPH ........................,-Kč Daň z přidané hodnoty 21% .......................,-Kč |  |
| Celková nabídková cena včetně DPH ........................,-Kč |  |

V……………………...., dne ……………………..

………........…......................................…………………….

razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

PŔÍLOHA Č. 2

### Čestné prohlášení

dle zákona 137/2006 Sb. v platném znění, § 53 o splnění základních kvalifikačních předpokladů a § 62 odst. 3 o kvalifikaci

na podlimitní veřejnou zakázku

Zájemce (obchodní společnost / fyzická osoba) :

Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):

IČ:

Zastoupen:

T í m t o  č e s t n ě  p r o h l a š u j e,  ž e:

a)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, muší předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává.-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)	v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)	vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních přepisů,

e)	není v likvidaci,

f)	nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)	nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)	nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 psím. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)	není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k)	mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

l) 		vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních třech letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V ........................... dne ......................

………………………….....……………………

Titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

a její podpis

PŘÍLOHA Č. 3

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

„Sběrný dvůr v Suché Lozi - rozšíření“

_________________________________________________________________________________

Dodavatel ...................,  se sídlem ......................................, IČ: ...........................,

tímto čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

V ...................................... dne ...................................

………………………………..………….

Titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

a její podpis

PŘÍLOHA č. 4

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

(přiložena na CD včetně „slepých výkazů výměr“)